- 2019年度

- 四川省米易县新山傈僳族乡部门预算绩效情况公开编制说明

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 2019年度预算绩效情况的说明	1

一、预算绩效管理工作开展情况	1

二、项目绩效目标完成情况	1

第二部分 附件	4

附件1	4

附件2	7

# 第一部分 2019年度部门预算绩效情况说明

- 一．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年基层组织活动和农村公共服务运行维护建设项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对25个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇整体支出全部按质按量完成。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来我乡2018年的农村公共服务运行机制25个项目已全部按质按量完成，并受到了群众极大的肯定。此项目实施后，各项基础设施建设为群众提供了便利，如良好的卫生环境、村内道路方便群众出行，水利设施项目为群众耕作提供水源保障。

- 二、项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“2018年基层组织活动和农村公共服务运行维护建设项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

- 2018年基层组织活动和农村公共服务运行维护建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.9万元，执行数为134.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，对农村基础设施维护，特别是道路维护、沟渠修复等项目，解决了村民日常出行及农业灌溉用水的问题。

发现的主要问题：在农村公共服务运行维护机制建设项目实施过程中，存在人力、财力投入力度还不够，各村对农村公共服务运行维护机制建设操作流程还不够熟悉。

下一步改进措施：建议县综改办每年组织1次乡、村干部业务培训及相关法律政策的学习。

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2018年基层组织活动和农村公共服务运行维护建设项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 米易县垭口镇人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 34.9 | 执行数: | 34.9 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 18.9 | 其中-财政拨款: | 18.9 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 通过各项基础设施建设，为群众提供良好的卫生环境、方便群众出行；文化体育丰富多样化；治安保卫工作有效提高。提高了人们幸福指数。 |  |  | 项目实施好后，切实为群众提供了良好的卫生环境、也方便群众出行，文化体育丰富多样化；治安保卫工作有效提高。提高了人们幸福指数。 。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 100% | 100% | 完成全乡25个项目 | 完成全乡25个项目 |
|  | 项目完成指标 | 完成 | 完成 | 为群众提供良好的卫生环境、方便群众出行；文化体育丰富多样化；治安保卫工作有效提高。提高了人们幸福指数。 | 通过各项基础设施建设，为群众提供良好的卫生环境、方便群众出行；文化体育丰富多样化；治安保卫工作有效提高。提高了人们幸福指数。 |
|  | 效益指标 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 效益指标 | 达到预期的经济效益和社会效益 | 达到预期的经济效益和社会效益。 | 通过各项基础设施建设，为群众提供良好的卫生环境、方便群众出行；文化体育丰富多样化；治安保卫工作有效提高。提高了人们幸福指数。 | 项目实施好后，切实为群众提供了良好的卫生环境、也方便群众出行，文化体育丰富多样化；治安保卫工作有效提高。提高了人们幸福指数。 |
|  | 满意度指标 | 100% | 100% | 100% | 100% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《新山乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2018年基层组织活动和农村公共服务运行维护建设项目开展了绩效评价，《2018年基层组织活动和农村公共服务运行维护建设项目2019年绩效评价报告》见附件。

第二部分  附 件

- 附件1

新山傈僳族乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位机构数合计5个，包括政府机关1个，事业单位4个。

（二）机构职能。

（1）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（4）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（5）保护各种经济组织的合法权益;

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（7）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

年末实有在职人员30人， 行政人员16人，事业人员13人，新聘工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

- 2019年本年收入合计4842.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入756.6万元，占16%；政府性基金预算财政拨款收入4085.45万元，占84%。

- 部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出4931.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出550.38万元，占比11%；科学技术支出1.00万元；文化旅游体育与传媒支出0.30万元；社会保障和就业支出144.43万元，占总支出3%；卫生健康支出28.34万元，占总支出1%；节能环保支出43.98万元，占总支出1%；城乡社区支出4085.45万元，占总支出83%；农林水支出24.14万元；住房保障支出53.23万元，占总支出1%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我乡制定部门绩效目标清晰明确，规划合理，目标完成情况良好、预算编制准确、严格控制支出、适时进行预算动态调整、关注执行进度、结果符合。预算完成情况良好无违规记录出现。

（二）结果应用情况。

我乡自评质量较高，保证数据准确，结果合理，评价客观公正，不断提高预算管理水平。部门严格遵守“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”的绩效管理机制。不断提高绩效意识，重视绩效管理，确保绩效目标实现。在日常经费开支过程中全程实现绩效管理，开展自评，将绩效目标公开，自评公开，接受社会各界监督，对评价存在的问题进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2018年度米易县新山傈僳族乡人民政府支出绩效评价（自评）总分为96分。2019年我单位严格按照县级部门预算、决算编制通知和有关要求，按时完成预算、决算编制等工作，并按时提交预决算草案报人大常委会审议，及时在米易县公众信息网财政信息栏中公开。

（二）存在问题

我乡财务人员的专业水平不高，对财务知识掌握不足，导致不能很好的完成部分财务工作。

（三）改进建议

加强财务人员的专业学习，提高工作能力。

附件2

新山傈僳族乡2019年项目支出绩效自评报告

（2018年度基层组织活动及农村公共服务运行维护机制建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.按照县财政局相关要求，2018至年度农村公共服务运行维护机制建设项目实行乡级报账制。新山傈僳族乡严格按照《四川省农村公共服务运行维护机制建设工作手册》和《米易县农村公共服务运行维护机制建设工作实施方案》制定的相关流程，指导和督促好各村实施运行维护项目。

2．新山傈僳族乡共4个行政村，2018年申报项目25个，总投资18.9万元，其中财政资金18.9万元。4个村项目实施均按照“三议三定五公开”的要求立项，通过召开村民代表大会，对项目实施内容、施工队伍选择等内容进行公开表决，充分保证了村民的知情权、参与权、决策权、监督权。每个村均成立了工作领导小组、理财小组以及质量监督小组，监督项目的实施。

3．项目资金管理办法按照《米易县农村公共服务运行维护机制示范点奖励资金管理暂行办法》，重点支持村内道路、沟渠修复，环境卫生维护等项目内容。

4．项目资金分配2018年按照每村4.6万元的标准分配，2018年坪山村4.6万元、中山村4.6万元、新山村5.1万元、高隆村4.6万元。对未按照要求实施的村，未达到验收考评要求，考核不合格的村，下一年度扣减20%补助资金。

5.新山傈僳族乡共4个行政村，2018年共下达基层组织活动经费16万元，共收16万元。

（二）项目绩效目标。

1．2018年度项目内容。

| 坪山村四清堰水利设施维护项目 | 1.2 水利 | 李国军 |
| --- | --- | --- |
| 坪山村一沟水利设施维护项目 | 1.2 水利 | 付克荣 |
| 坪山村四沟水利设施维护项目 | 1.2 水利 | 敖健 |
| 坪山村五沟水利设施维护项目 | 1.2 水利 | 王福刚 |
| 坪山村坡脚底沟水利设施维护项目 | 1.2 水利 | 彭银发 |
| 坪山村环境维护治理设施维护项目 | 1.3 环境卫生 | 毕世毅 |
| 坪山村大龙洞公路设施维护项目 | 1.1 村内道路 | 张伦智 |
| 中山村水库三条沟堰维护项目 | 1.2 水利 | 卢仲平 |
| 中山村一组公路维护项目 | 1.1 村内道路 | 张远兰 |
| 中山村8组沟堰维护项目 | 1.2 水利 | 崔福元 |
| 中山村黄龙路维护项目 | 1.1 村内道路 | 郭金权 |
| 新山村环村公路维护项目 | 1.1 村内道路 | 杨正鲜 |
| 新山村麦地堰维护项目 | 1.2 水利 | 李万清 |
| 新山村白杨树沟维护项目 | 1.2 水利 | 贺宗移 |
| 新山村大坟坝堰维护项目 | 1.2 水利 | 财长秀 |
| 新山村城乡环境综合治理维护项目 | 1.3 环境卫生 | 谷德桥 |
| 新山村5组新沟理维护项目 | 1.2 水利 | 杨正祥 |
| 新山村至文家屋基公路维护项目 | 1.1 村内道路 | 贺宗国 |
| 新山村1、10组公路维护项目 | 1.1 村内道路 | 谷少银 |
| 新山村3、4组公路维护项目 | 1.1 村内道路 | 谷建高 |
| 高隆村烟区道路设施管护项目 | 1.1 村内道路 | 牟珍银 |
| 高隆村火烧垭口至五组垃圾池公路维护项目 | 1.1 村内道路 | 崔应斌 |
| 高隆村五组垃圾池至1组山水沟公路维护项目 | 1.1 村内道路 | 李罗顺 |
| 高隆村1组山水沟至芭蕉箐小坪山公路维护项目 | 1.1 村内道路 | 何友兵 |
| 高隆村冷水箐上沟维护项目 | 1.2 水利 | 牟从江 |

- 新山傈僳族乡2018年度项目共实施25个，其中环境卫生类2个，财政补助金额2万元，占总补助金额的10.58%；村内道路维护项目11个，财政补助金额9.22万元，占总补助金额的48.78%；沟渠水利设施维护项目12个，财政补助金额7.68万元，占总补助金额的40.64%。

3．各村申报项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

各村项目自评，长期项目由质量监督小组按照考评细则表实施季度考核，年底综合考核的方式；各村对实施项目开展自评验收，经验收合格后，向新山傈僳族乡申请复核验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

新山傈僳族乡按照各村申报项目的情况，向县综改办申请项目资金。按照米财资预〔2018〕70号、米财资预〔2018〕141号文件批复，新山傈僳族乡2018年农村公共服务运行维护资金共计18.9万元，其中财政资金18.9万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．2018年资金计划。

| 坪山村四清堰水利设施维护项目 | 1.2 水利 | 李国军 |
| --- | --- | --- |
| 坪山村一沟水利设施维护项目 | 1.2 水利 | 付克荣 |
| 坪山村四沟水利设施维护项目 | 1.2 水利 | 敖健 |
| 坪山村五沟水利设施维护项目 | 1.2 水利 | 王福刚 |
| 坪山村坡脚底沟水利设施维护项目 | 1.2 水利 | 彭银发 |
| 坪山村环境维护治理设施维护项目 | 1.3 环境卫生 | 毕世毅 |
| 坪山村大龙洞公路设施维护项目 | 1.1 村内道路 | 张伦智 |
| 中山村水库三条沟堰维护项目 | 1.2 水利 | 卢仲平 |
| 中山村一组公路维护项目 | 1.1 村内道路 | 张远兰 |
| 中山村8组沟堰维护项目 | 1.2 水利 | 崔福元 |
| 中山村黄龙路维护项目 | 1.1 村内道路 | 郭金权 |
| 新山村环村公路维护项目 | 1.1 村内道路 | 杨正鲜 |
| 新山村麦地堰维护项目 | 1.2 水利 | 李万清 |
| 新山村白杨树沟维护项目 | 1.2 水利 | 贺宗移 |
| 新山村大坟坝堰维护项目 | 1.2 水利 | 财长秀 |
| 新山村城乡环境综合治理维护项目 | 1.3 环境卫生 | 谷德桥 |
| 新山村5组新沟理维护项目 | 1.2 水利 | 杨正祥 |
| 新山村至文家屋基公路维护项目 | 1.1 村内道路 | 贺宗国 |
| 新山村1、10组公路维护项目 | 1.1 村内道路 | 谷少银 |
| 新山村3、4组公路维护项目 | 1.1 村内道路 | 谷建高 |
| 高隆村烟区道路设施管护项目 | 1.1 村内道路 | 牟珍银 |
| 高隆村火烧垭口至五组垃圾池公路维护项目 | 1.1 村内道路 | 崔应斌 |
| 高隆村五组垃圾池至1组山水沟公路维护项目 | 1.1 村内道路 | 李罗顺 |
| 高隆村1组山水沟至芭蕉箐小坪山公路维护项目 | 1.1 村内道路 | 何友兵 |
| 高隆村冷水箐上沟维护项目 | 1.2 水利 | 牟从江 |

2．资金到位。

截至目前，新山傈僳族乡所有项目资金已全部到位，2018年其中省市级资金18.9万元，

3．资金使用。

（1）截至目前，新山傈僳族乡所有项目资金已全部支出兑付到位，无挪用、无截留，全部做到专款专用。

（2）新山傈僳族乡基层组织活动经费在四个村村级账户严格按照规定类别进行使用，不存在滥用的情况，截止目前，我乡基层组织活动经费已使用13.68万元，主要用于村上购办公耗材、办公设备、支付维修村委会日常用具的费用，目前剩余资金2.32万元。

（三）项目财务管理情况。

各村财务管理制度健全，均严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。各村经召开村民代表大会表决，成立了农村公共服务运行维护机制建设工作领导小组、质量监督小组、理财小组。由村民代表大会表决选择项目实施方。按照公开政策-征求意见-拟定方案-群众审议-方案申报-组织实施-验收评议等步骤实施。

（二）项目管理情况。各村项目均能按照计划目标完成，但村质量监督小组、理财小组在监督项目实施过程中存在少数未按照要求开展监督管理工作。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，成立了工作领导小组，制定了实施方案，明确了专人负责管理。确保了各项工作按照计划全面完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止目前，所有项目均已完成验收、项目资金报账等工作。

（二）项目效益情况。

项目的实施，对农村基础设施维护，特别是道路维护、沟渠修复等项目，解决了村民日常出行及农业灌溉用水的问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

农村公共服务运行维护机制建设项目总体评价良好，能在一定程度上解决村内实际问题。

（二）存在的问题。

在农村公共服务运行维护机制建设项目实施过程中，存在人力、财力投入力度还不够，各村对农村公共服务运行维护机制建设操作流程还不够熟悉。

（三）相关建议。

建议县综改办每年组织1次乡、村干部业务培训及相关法律政策的学习。