2023年度

米易县住房和城乡建设局

预算绩效开展情况

目录

公开时间：2024年09月24日

第一部分 2023年度预算绩效管理情况	03

一、预算绩效管理工作开展情况	03

二、项目绩效目标完成情况	03

三、部门绩效评价结果	03

第二部分 附件	04

一、附件1	04

二、附件2	14

- 第一部分2023年度预算绩效管理情况

- 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对市政管理维护工作经费、棚改米易县国开行贷款项目等124个项目开展了预算事前绩效评估，对124个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取124个项目开展绩效监控。年终执行完毕后开展了绩效目标完成情况自评。

二、项目绩效目标完成情况
    组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023年米易县住房和城乡建设局部门整体绩效评价报告、农村危房改造等专项预算项目绩效自评报告。

- 三、部门绩效评价结果

按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部门将整体支出绩效评价作为了财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收入管理，全面梳理内部管理流程，建立健全了内部管理制度，有效提升了部门整体支出的管理水平，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为95分，评价等级为“优”。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了城市建设的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

第二部分  附件

- 附件1

部门预算绩效评价报告

- 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

米易县住房和城乡建设局内设行政股室5个，即办公室、城乡建设股、建筑行业管理股、综合股、消防股；下属6个事业单位，即米易县住房保障服务中心、米易县城乡建设促进中心（设主任 1 名，按副科级干部管理）、米易县建设工程质量安全监测站、米易县房地产发展和物业服务中心、米易县规划建设监察大队、米易县建筑行业服务站。

（二）机构职能。

1.负责城市市政设施年度建设计划编制。指导城市市政设施建设和城市地铁、轨道交通等城市公共交通设施的建设。参与城市总体规划和专项规划编制和审核。参与城市市政基础设施建设项目竣工验收、移交工作。拟订全县村镇建设的发展规划并监督实施。指导全县乡镇和村庄建设工作。指导全县农村住房建设、危房改造、公用设施建设、小城镇建设、建筑工匠培训和管理。组织开展全县“特色小城镇”培育创建、村镇建设试点工作。参与我县新农村建设、改善农村人居环境工作。负责历史文化名城（镇、村）保护审核报批、保护和监督管理职责。负责市政公用设施、城市供排水的运行维护管理职责。

2.拟订建筑业中长期规划、行业政策。承担建筑市场及本地建筑施工企业资质、注册建造师的监督管理。参与房建和市政设施项目施工招投标活动监督。协助处理建设工程农民工拖欠工资。负责城市建设档案管理、散装水泥发展和应用的监督检查、材料价格信息、工程造价管理和施工合同备案管理。贯彻执行工程质量监督政策、管理规章、安全生产劳动保护的法律、法规和标准。研究拟订建筑行业安全保护措施。负责房屋建筑和市政基础设施工程的施工质量、安全生产和文明施工管理工作。负责工程质量竣工验收备案管理。负责行业安全生产综合监督管理和考核。负责组织建设工程质量安全生产大检查。指挥、处理房屋建筑和市政基础设施建设工程质量和安全突发应急事件。组织或参与重大工程质量问题、安全事故调查处理。指导起重机械设备备案管理、建筑施工企业编制保证安全施工的措施和专项施工方案的备案工作。负责全县建筑施工企业《安全生产许可证》的监督管理。负责对房屋建筑和市政工程施工扬尘、房屋建筑工程抗震设防实施情况、工程监理质量检测机构、专职安全管理人员、工程建设施工过程中质量安全强制性标准进行监督检查。负责全县建筑工程质量安全监督机构、监督人员考核工作。负责全县建设企业专业管理人员、特种作业人员、三类人员岗位培训和证书复检、备案及建筑劳务输出人员技能培训鉴定工作。指导农村住房建设质量安全监管。承担全县勘察设计行业综合管理的具体工作。参与建设工程勘察设计招标管理和勘察设计违法违规行为的查处。负责施工图审查备案工作和局系统信息化建设工作。负责行业新技术、新工艺、新材料、新设备的推广和应用工作。

3.研究拟订全县房地产业的发展规划、产业政策和规章制度。负责全县房地产业监督管理工作。负责房地产开发经营管理、物业管理、房屋产权交易和权属管理、房地产中介机构管理工作。组织拟定物业管理、房屋安全鉴定、白蚁防治等工作的规章制度并监督实施职责。参与全县城镇土地开发项目土地拍卖条件意见及规划编制方案审核工作。负责行业体制改革的政策研究及规范性文件合法性审查。负责行业的法制建设、法制宣传、培训工作。负责行业行政复议、行政诉讼等法律服务工作。负责本系统执法人员管理工作。协助做好立法调研和草案起草工作。负责本系统行政审批事项、行政许可事项和政务服务事项工作。宣传、贯彻和执行国家、省、市政府关于城镇保障性安居工程方面和住房改革方面的方针、政策。组织编制全县城镇保障性安居工程发展规划和年度计划并监督实施。会同县级相关部门筹集、管理、监督使用保障性住房资金。建设完善住房保障体系，健全准入、退出等管理机制。负责全县城镇保障性安居工程建设的计划、组织、指导、协调、监督实施工作。负责全县公共租赁住房补贴的审批、监督发放工作。负责公共租赁住房共有产权的实施。负责全县住房保障相关数据的收集、整理、统计、上报工作。负责全县城市低收入家庭住房档案的建设和完善工作。负责全县住房制度改革配套政策的拟订、报批工作。完善住房补贴制度。负责房改房、已购经济适用房和企业集资建房的上市审批。负责县国有土地房屋征收管理工作。负责建设工程消防安全性施工图审查、备案、消防竣工验收和抽查职责。负责城市基础设施配套费的征收。

（三）人员概况。

- 截止2023年末，我单位编制人为45人（其中行政编制6人，事业编制人数38人，工勤人员1人）。实有公务员6名，事业36人（其中1人为新聘工勤），退休人员19名。

- 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年度收入31,428.49万元，其中:一般公共预算财政拨款18,204.56万元，政府性基金预算财政拨款12,848.93万元。上年结转收入375万元。

（二）支出情况。2023年我局支出总额为31,428.49万元，其中基本支出898.31万元，项目支出30,530.19万元。其中：社会保障和就业支出145.47万元（主要用于退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费的支出）；卫生健康支出420.78万元（主要用于机关事业单位医疗保险、其他基层医疗卫生机构支出）；节能环保支出2109.91万元（主要用于城镇污水处理是设施三推项目、柳溪河生态湿地及配套工程项目、县城区市政零星维修服务项目支出）；城乡社区支出8,770.29万元(主要用于人员经费、日常公用经费、城市建设等项目的支出）；农林水支出5,015.17万元（主要用于其他农林水支出）；交通运输支出45万（主要用于车辆购置和项目建设支出）；自然资源海洋气象等支出779万元（主要用于电梯增设、安置房建设项目、基础设施建设等支出）；住房保障支出3,632.21万元（主要用于农村危房改造、保障性安居工程、老旧小区改造以及住房公积金等支出）；其他支出10,510.66万元（主要用于城镇污水处理是设施三推项目、老旧小区改造及配套基础设施建设项目、国开行贷款还本付息等支出）。

- 三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

- 1.履职效能。一是聚焦项目建设，提升城市功能品质。实施基础设施建设重点项目21个，总投资16.21亿元，完成投资1.27亿元。强化住房保障，改善群众居住环境。二是完成米易县老城区棚户区改造项目（一期）北街片区安置房分配267户，签订酿造厂片区房屋征收补偿安置协议（补充协议）34户，完成米易南街中医院至G227市政道路改造工程国有土地上房屋征收，推进原农机修造厂片区36户国有土地上房屋征收补偿安置。三是加强基层治理，助力城乡振兴发展。成功创建四川省基层治理百佳示范小区1个、四川省节水型小区3个、攀枝花市放心舒心消费环境建设规范单位5个；米易县被住建部列为2023年乡村建设评价样本县，并完成2023年乡村建设评价工作；新山村、中心村、挂榜村和田坝村被列入首批“四川传统村落”。

2.预算管理。（1）预算编制质量：米易县住房和城乡建设局严格按照米易县财政要求编制年初部门预算，结合机关实际，合理编制各项经费预算。预算追加均经财政同意且为工作开展必要支出，用于落实县委县政府安排部署，实现部门职能职责、保障部门正常运转等。（2）单位收入统筹：2023年，米易县住房和城乡建设局除财政拨款收入外无其他收入。（3）支出执行进度：2023年，米易县住房和城乡建设局部门整体支出按进度支出。（4）预算年终结余：2023年，米易县住房和城乡建设局部门年终无预算结余。（5）严控一般性支出：我部门2023年财政拨款年初预算安排机关运行经费支出69.18万元，比2022年度减少6.06万元，下降8.05%。主要原因是严格执行中央八项规定，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

- 3.财务管理。（1）财务管理制度：我部门财务管理制度健全，严格落实财务管理规章制度，未发生违反财经纪律的行为。（2）财务岗位设置：我部门财务管理规范，财务岗位设置科学合理，不相容岗位严格分离，符合各项财务管理制度要求。（3）资金使用规范：我部门预算单位严格按照财务管理制度要求使用资金，资金使用手续健全，流程规范。

4.资产管理。我局建立完善资产管理内部制度，由办公室和相关责任股室负责资产的采购、管理和核算工作，通过分级授权管理制度，较好的保证了资产的安全。我局资产实行分类管理，其中现金、银行存款类资金由出纳人员根据授权制度负责办理。实物资产的管理，由办公室负责机关办公用品和固定资产管理、购置、登记、处理和出租出借、清查等工作。会计负责机关固定资产会计核算工作，通过固定资产明细账、固定资产卡片进行会计核算，确保固定资产账实相符、帐卡相符、帐证相符、帐帐相符。

- 5.采购管理。（1）支持中小企业发展：我部门严格执行中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。（2）采购执行率：我部门 2023 年政府采购总预算为477.86万元，政府采购实际支付金额 477.86万元 。

（二）部门预算项目绩效分析。

- 常年项目绩效分析。该类项目总数49个，涉及预算总金额1217.1万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

- 阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数75个，涉及预算总金额34147.1万元。

- 1.项目决策。（1）决策程序：我部门 2023 年达到事前绩效评估程序的阶段（一次性）项目均开展了事前绩效评估，全年阶段（一次性）项目共75个。（2）目标设置：我部门 2023 年所有阶段性项目绩效目标、任务、预算均相匹配。（3）项目入库：我部门 2023 年所有阶段（一次性）项目均在规定时间进入项目库。

- 2.项目执行。（1）资金执行同向：我部门 2023 年所有阶段（一次性）项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。（2）项目调整：我部门 2023 年对项目实施情况进行动态绩效监控，针对部分项目绩效目标发生变化的，均按照相关要求对项目绩效目标及时进行了相应调整。（3）执行结果：我部门 2023 年常年项目总数 49 个，预算结余率小于10%的常年项目49 个；阶段性项目（含一次性项目）总数75个，预算结余率小于 10%的阶段性项目（含一次性项目）总数67个。

- 3.目标实现。（1）目标完成：我部门 2023 年所有阶段（一次性）项目均完成了绩效目标数量指标。（2）目标偏离：我部门 2023 年阶段（一次性）项目绩效目标数量指标实际完成数基本达到预期绩效目标，无目标偏离情况。（3）实现效果：我部门 2023 年部门阶段（一次性）项目绩效目标效益指标实施效果良好，与预期目标基本相符。

（三）重点领域绩效分析。

- 1.行政事业性国有资产。按照县财政局相关要求，米易县住房和城乡建设局根据实际情况开展了2023年度国有资产管理填报工作，2023年度米易县住房和城乡建设局本级职能职责设置、卡片信息准确率、资产报告、资产使用、资产处置、资产盘活等方面整体较好，但仍存在资产配置执行率较低、资产利用率较低等问题。

- 2.政府采购及政府购买服务。2023年，米易县住房和城乡建设局严格按照《四川省政府集中采购目录及标准》的规定编制政府采购预算，做到应编尽编。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，预留专门面向中小企业采购份额，并在政府采购预算中单独列示。

（四）绩效结果应用情况。

- 1.内部应用情况。我部门将部门预算绩效各个阶段结果应用至机关内部绩效考核，进一步督促提高本部门预算绩效水平。

- 2.信息公开情况。按照信息公开的相关要求及时将2023 年度预算情况及 2022 年度决算情况进行公开公示，相关预算绩效管理情况与预决算情况同步公开。2023 年度决算情况（含预算绩效管理）后续将按照相关要求进行公开。

- 3.整改反馈情况。通过对预算资金使用的产出和效果进行综合评价，及时发现资金使用过程中的问题和不足。在提升财政资金使用效益方面发挥了积极作用，调整和优化了资金分配，提高了财政资金的使用效率和效益。

- 四、评价结论及建议

- （一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门预算绩效自评综合得分为95分。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了机关事务管理的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

- （二）存在问题。1.事前绩效评估水平有待加强。部分事前绩效评估报告不规范，存在投入经济性测算过程不够细化，评估原则、评估流程、评估程序不够明确等问题，事前绩效评估编制水平有待进一步提高。2.预算绩效指标和目标值设置不够科学。部分预算绩效指标设置还不够科学合理，设置的绩效指标与实际情况还存在偏差，质量还不够好，有的绩效指标值设置偏低，量化程度不高，增加后期绩效运行监控工作量，需对绩效目标进行调剂。

- （三）改进建议。1.强化绩效管理意识，夯实绩效主体责任。继续坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立过“紧日子”思想，把预算绩效管理意识贯穿工作始终。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，进一步落实财务机构与业务机构绩效管理责任，实现业务管理与预算管理有机融合，优化统筹预算资金安排，提高财政资源配置效率。2.加强项目过程管理，提高预算执行率。综合考虑历年资金使用情况，做好预算支出总体安排，进一步实施资金动态监控。对往年执行效果不佳的项目建立和完善预算执行情况的分析、监督和信息反馈机制，及时发现并解决影响预算执行进度的问题，改善预算执行进度偏慢的情况。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

（农村危房改造补助资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。严格按照县政府审批程序申报项目资金。经向县政府请示同意，该项目资金于2023年下达我局。

（二）项目绩效目标。按照省住建厅农村危房改造工作部署要求，切实保障农户住房安全，我县积极开展农村危房改造工作。2021年度和2023年度共实施农村危房改造和农房抗震改造74户（2021年度农房抗震改造63户，2023年度农村危房改造11户），该项工作分别于2022和2023年全面完成。计划拨付补助资金共134.71万元。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2021年度和2023年度农村危房改造项目计划拨付补助资金134.71万元，实际到位资金134.71万元，实际拨付补助资金134.71万元。

2．资金使用。根据项目预算情况列支费用，该项目资金财政已在2023年内按规定要求使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等合法合规、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目预算、资金拨付严格执行财务管理制度。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续完善，相关财务处理及时到位，会计核算规范准确。

（三）项目组织实施情况。

县财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。拨付时根据项目工作实施情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

2021年度和2023年度农村危房改造项目由县住建局牵头实施，同时向乡镇提供住房建设质量安全、技术咨询、服务及拨付补助资金，米易县7个乡镇是项目实施主体及责任主体，负责组织实施农村危房改造项目。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标。

完成2021年度农房抗震改造63户、2023年度农村危房改造11户。

（2）质量指标。

改造后房屋验收合格率100%。

（3）时效指标。

农村危房改造和农房抗震改造开工及完成时间完成率均为100%。

（4）成本指标。

执行分类补助标准100%

（二）项目效益情况。

（1）经济效益。

解决74户住房安全。

（2）社会效益。

改造后农房达到7度抗震设防要求等安全条件得到基本。

（3）生态效益。

改善农村人居环境。

（4）可持续效益影响。

危房拆除重建使用期限不少于30年。

（5）满意度指标完成情况分析。

农户满意度≥95%。

- 四、评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为95分，评价等级为“优”。通过实施农村危房改造项目，有效的改善农村人居环境，增强群众的幸福感、获得感，促进社会和谐。

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

（2021年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。严格按照上级资金审批程序申报项目资金。经向县政府请示同意，该项目资金于2022年下达我局。

（二）项目绩效目标。主要改造内容包括改造老旧小区配套基础设施，其中改造米易县老旧小区配套供水管网2公里、雨污水管网3.4公里，改造米易县老旧小区配套道路1.8公里。四川省财政厅下达 2021 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算老旧小区改造资金1554万元。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．计划投入上级财政资金1554万元改造老旧小区配套基础设施，2023年米易县城北片区老旧小区改造配套基础设施建设项目实际使用404.2万元。

2．资金使用。根据项目预算情况列支费用，该项目资金财政已在2023年内按规定要求使用404.2万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法。

（二）项目财务管理情况。

项目预算、资金拨付严格执行财务管理制度。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续完善，相关财务处理及时到位，会计核算规范准确。

（三）项目组织实施情况。

县财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。拨付时根据项目工作实施情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

米易县城北片区老旧小区改造配套基础设施建设项目项目由县住建局牵头实施，依法开展了项目招投标工作，并进行了公示。实行工程建设进程的动态管理，进一步加强项目建设的中期检查，全面掌握项目建设与管理的具体情况，规范档案资料，及时发现和解决工作中存在的问题。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目主要改造内容包括改造老旧小区配套基础设施，其中改造米易县老旧小区配套供水管网2公里、雨污水管网3.4公里，改造米易县老旧小区配套道路1.8公里。四川省财政厅下达 2021 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算老旧小区改造资金1554万元。目前项目已完工达到目标进度。

（二）项目效益情况。该项目主要未雨污水管网、供水管网、道路等与群众生活息息相关的改造提升，社会效益明显，环保效益显著。

四、评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为95分，评价等级为“优”。通过实施米易县城北片区老旧小区改造配套基础设施建设项目，有效的改善城镇居民的居住条件，提升基础设施配套功能，增强居民的幸福感、获得感，促进镇域经济增长和社会和谐。

五、问题及建议

（一）存在的问题。米易县城北片区老旧小区改造配套基础设施建设项目为老旧小区改造项目，内容杂、点位多、范围广，且在一定程度上影响市民的出行，在实施过程中存在较大的困难。普威镇集镇污水专项整治工程实施后，进一步改善了集镇环境，同时污水接入后增加了集镇污水处理厂运行负荷。

（二）相关建议。城市建设需要改善提升的方面较多，特别是基础设施配套，建议上级资金增加政策支持范围。