附件4

项目支出绩效自评报告范本

（2018年度市级烤烟发展资金）

- 项目概况

（一）项目基本情况。

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：

为加快发展现代烟草农业，建设全国重要的战略性优质烟叶生产基地。结合我县现代烟草农业生产实际，指导有关乡（镇）切实搞好烟基建设工作，协调解决好烟基建设全过程中的矛盾、问题和困难，做好烟基建设工作数据的收集和整理。

2、项目立项、资金申报的依据：

根据攀枝花财政局  攀枝花市烤烟办公室《关于下达2018年度市级烤烟发展资金的通知》（攀财资农〔2018〕32号）文件精神进行项目立项、资金申报工作。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：

严格按照任务建设清单、报备的实施方案使用资金，切实加强专项资金监管，确保专款专用，提高使用效益。

4、资金分配的原则及考虑因素：

县烟办根据《米易县麻陇彝族乡红岩村关于解决蓄水池建设、三社机耕道防火通道维修、五社社道整治项目资金的报告》和《米易县麻陇彝族乡照壁村关于解决麻楠路至小新田道路硬化项目资金的报告》，提出资金分配方案，报市烟办备案。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容：

麻陇彝族乡照壁村麻楠路至小新田道路硬化项目、麻陇彝族乡红岩村蓄水池建设、三社机耕道防火通道维修、五社社道整治项目；县烟办烤烟生产发展、培训及会议等费用。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：

项目的实施可解决相关乡镇山区人员的出行，烟叶及农副产品的运输，改善项目区农民的生产生活条件，促进农村经济发展和社会和谐稳定。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.主要方法：这次自评工作我办以自评工作组评价为主要评价手段，根据市烟办下达的专项资金性质、用途，围绕专项资金实施的经济性、效率性、效果性，结合项目实施的实际情况，依据专项资金绩效自评要求，得出自评结果。

2、自评步骤：项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由麻陇乡进行项目申报工作,并由县烟办进行项目批复立项。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划。麻陇彝族乡照壁村麻楠路至小新田道路硬化项目10万元、麻陇彝族乡红岩村蓄水池建设、三社机耕道防火通道维修、五社社道整治项目5万元；15万元用于米易县烟办烤烟生产发展、培训及会议等费用。

2、资金到位。

截止2017年12月21日，计划资金全部到位，共计30万元。

3、资金使用。

截止2017年12月26日，项目资金支出15万元，主要用于麻陇彝族乡照壁村麻楠路至小新田道路硬化项目10万元、麻陇彝族乡红岩村蓄水池建设、三社机耕道防火通道维修、五社社道整治项目5万元。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

为确保工程按质、按量、按时完成和施工安全，尽早投入使用，发挥效益，各乡镇各部门要高度重视，加强领导，落实责任，密切配合。乡镇和部门责任如下：

1.麻陇乡是项目建设的责任主体，全面负责本乡（镇）烟基项目的建设工作，按项目建设管理办法及招标程序全面做好组织、建设和管理工作，严格按工程设计进行施工，对工程的质量、进度及安全工作负责。作好群众的宣传动员工作，协调落实土地占用、青苗赔偿问题；落实现场负责人员，检查施工质量、督促施工进度和安全措施的落实，及时处理施工中出现的问题，同时对工程建设标准、质量、进度进行指导和监督，工程竣工后组织相关人员进行验收。

2.县烟办掌握和反映烟基项目建设相关信息，传达有关政策要求，协调各种事宜，对工程建设进行监督。

（二）项目管理情况。

县烟办及时与麻陇乡协调相关工作，顺利完成项目的实施。

（三）项目监管情况。

县烟办采取不定期到各项目现场进行质量、进度、安全检查，使项目建设顺利推进。并对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目资金全部通过转账划拨到麻陇乡，共计支出15万元，主要用于麻陇乡照壁村、红岩村烟基设施建设项目，并全部按计划完成。

（二）项目效益情况。

对照预定绩效目标，评价项目完成质量。如未完成质量目标，应分析说明原因：

通过项目的实施，改善了农业生产基础条件，调动了农民发展烤烟生产的积极性，改善了各乡镇烟区交通环境，方便了群众出行，解决了烟叶运输的难题，促进了农村生产发展、生活宽裕目标的实现和社会和谐稳定。所有建设项目均按实施方案进行施工，质量合格。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目涉及1个乡镇2个村社，在多方的共同努力下，项目顺利完成。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2018年5月28日