- 2019年度

- 四川省米易县普威镇部门预算绩效公开说明

公开时间：2020 年 9 月 3  日

目录

第一部份  关于2019年度预算绩效情况的说明

第二部份  项目支出绩效目标完成情况表

第三部份  附表

第一部份  关于2019年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对（1）新建板棚村六、七社村道3.5公里，组到公路1公里。预算资金345万元，执行预算数345万元，完成预算100%，完成硬化村道3.5公里，组到公路1公里，路面宽度3.8米，C25混凝土路面。新建排水沟3.5公里（2）板棚村六组组道公路改扩建道路4公里，预算资金40万元，执行预算数40万元，扩建公路路基宽度为4.5米，泥结石路面。（3）地方政府新增一般债券资金（普威集镇污水处理管网建设项目）项目绩效目标完成情况综述。 （4）2019年普威镇基层组织活动和公共服务运行维护项目.选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本乡镇按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年加强资金管理、项目规范。按时完成基础信息，项目库的报送工作，严格按照执行预算，按照国库集中支付要求，管好我镇各项资金，完成各项工作，认真做好脱贫攻坚，乡村振兴等工作，我镇还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看我单位项目决策依据是充分的，资金、财务管理以及项目组织方面制度较为完善，执行力度高、监管到位，项目目标任务完成情况好，资金效益好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映

（1）新建板棚村六、七社村道3.5公里，组到公路1公里。预算资金345万元，执行预算数345万元，完成预算100%，完成硬化村道3.5公里，组到公路1公里，路面宽度3.8米，C25混凝土路面。新建排水沟3.5公里。通过项目大实施，解决了我镇6、7社村民出行难的问题，同时为我镇脱贫攻坚成果巩固起到了很大的作用，

（2）板棚村六组组道公路改扩建道路4公里，预算资金40万元，执行预算数40万元，扩建公路路基宽度为4.5米，泥结石路面。通过该项目的实施，为板棚村六社村民出行带来了方便，烤烟种植农户能够顺利交售完成烤烟任务。

（3）地方政府新增一般债券资金（普威集镇污水处理管网建设项目）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。该项目是普威镇集镇改造污水处理管网建设，通过项目建设普威集镇污水排污系统，改善集镇环境，雨季淤泥堆积现象得到了改变。

（4）2019年普威镇基层组织活动和公共服务运行维护项目，项目全年预算30.5元，执行预算数30.5完成预算100%。该项目用于普威镇辖区内各村环境卫生整治、村内道路维修、治安保卫，水利文体及健身活动等七个方面的共管运行维护项目。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《米易县普威镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。本部门自行组织对2019年基层组织活动和公共运行维护项目开展了绩效评价，《2019年普威镇基层组织活动和公共服务运行维护项目绩效评价报告》见附件2。

第二部份  项目支出绩效目标完成情况表

| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 普威镇板棚村六、七社村道建设 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 米易县普威镇人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 345 | 执行数: | 345 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 345 | 其中-财政拨款: | 345 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 新建板棚村六、七社村道3.5公里，组到公路1公里。预算资金345万元，执行预算数345万元，完成预算100%，完成硬化村道3.5公里，组到公路1公里，路面宽度3.8米，C25混凝土路面。新建排水沟3.5公里 |  |  | 新建板棚村六、七社村道3.5公里，组到公路1公里。预算资金345万元，执行预算数345万元，完成预算100%，完成硬化村道3.5公里，组到公路1公里，路面宽度3.8米，C25混凝土路面。新建排水沟3. 公里 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 道路硬化3.5公里 | 新建板棚村六、七社村道3.5公里，组到公路1公里 | 新建板棚村六、七社村道3.5公里，组到公路1公里 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 合格 |  |  |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年6月—2020年12月 | 2020年6月—2020年12月 | 2020年6月—2020年12月 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 新建板棚村六、七社村道3.5公里，组到公路1公里。预算资金345万元，执行预算数345万元， | 新建板棚村六、七社村道3.5公里，组到公路1公里。预算资金345万元，执行预算数345万元， | 新建板棚村六、七社村道3.5公里，组到公路1公里。预算资金345万元，执行预算数345万元， |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决了我镇6、7社村民出行难的问题， |  | 脱贫攻坚成果巩固起到了很大的作用 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 普威镇板棚村村民 | 满意度90%以上 | 抽样调查满意度达到90%及以上 |

| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 地方政府新增一般债券资金（普威镇集镇污水管网建设）项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 米易县普威镇政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 200 | 执行数: | 200 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 200 | 其中-财政拨款: | 200 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 为了解决普威镇集镇污水管网改造建设 |  |  | 有效解决集镇污水处理 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成集镇街道整治 | 为了解决普威集镇污水排放 | 已完集镇污水管网一期工程 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 按质完成了集镇街道管网改造一期工程 | 按标准合同完成 | 按质完成了集镇街道管网改造一期工程达 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年1月-2019年12月 | 预计2020年12月全面完成改造工程 | 2020年12月全面完成改造工程 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 该笔资金200万元全部投入普威集镇污水管网改造工程中 | 投资200万元 | 该笔资金已支出200万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设普威集镇污水排污系统，改善集镇环境 | 解决普威集镇排污难的问题 | 已完成集镇污水管网一期项目 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普威镇群众 | 满意度95%以上 | 满意度95%以上 |

| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 板棚村六社道路扩建4公里 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 米易县普威镇人民政府 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 40 | 执行数: | 40 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 40 | 其中-财政拨款: | 40 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 板棚村六组组道公路改扩建道路4公里 |  |  | 完成板棚村六组组道公路改扩建道路4公里，路面4.5公里宽，已完工投入使用 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成板棚村4公里道路扩建 | 完成板棚村4公里道路扩建 | 完成板棚村4公里道路扩建，完工投入使用 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格 | 项目工程达到招标文件要求 | 项目工程达到招标文件要求 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年8月30日 | 2019年12月30日 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 40万元 | 40万元 | 已完成项目支付40万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决了村民出行问题 | 脱贫攻坚成果巩固起到了很大的作用 | 脱贫攻坚成果巩固起到了很大的作用 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 板棚村社员群众 | 达到95%以上 | 满意度达标 |

第三部份  附表

- 附件1

米易县普威镇2019年部门整体支出绩效评价

报告

一、部门（单位）概况

（一）基本情况。

1．主要职能。

米易县普威镇人民政府是行政单位，主要负责承担宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，及时向上级党委、政府反映社情民意等职责。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

普威镇政府2019年无机构变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

普威镇政府2019年人员编制情况：编制数：46人，其中行政编制：22人，事业编制：21人，工勤人员：3人，实有人数38人：行政实有人数20人，事业实有人数：16人，工勤人员实有人数：2人。

个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年收入决算总额为1805.21万元，其中：当年财政拨款收入1763.43万元，上年结转结余41.78万元；一般公共预算拨款收入1354.55万元，政府性基金预算财政拨款408.88万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年支出决算总额为159.38万元，其中：一般公共服务支出729.07万元，社会保障和就业支出174.39万元,卫生健康支出35.84万元，节能环保支出186.3万元；城乡社区支出408.88万元，农林水支出50.49万元，住房保障支出59.66万元，财政拨款结转和结余159.38万元。

财政拨款支出主要用于保障政府正常运转、完成日常工作任务和乡镇事业发展相关工作。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出683.72万元，其中：

人员经费655.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费17.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照县财政预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。

我单位专项资金是保障政府正常运转、完成日常工作任务。在项目支出立项阶段，严格按照项目的目标和任务，科学合理地编制和安排预算；在执行阶段，坚持“总量控制、统筹安排、专款专用”的原则，按项目实施进度支付资金，确保项目资金按规定用途使用；项目完成后，要有项目决算审查和效果评价，以确保项目资金的使用效益。

（二）结果应用情况。

2019年我单位多措并举，全面推进预算绩效管理工作，强化预算绩效管理结果运用，提升财政管理水平；将评价结果与预算编制有机结合，把绩效评价结果作为安排年度预算的重要依据；按照政府信息公开的有关规定，将绩效评价结果在一定范围内公开，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题。

支付清算时间有时不及时，财务人员业务水平有待提高。

（三）改进建议。

根据我单位实际，进一步加强财务人员业务培训。

附件2

专项资金绩效自评报告

（2019年普威镇基层组织活动和公共服务运行维护项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2019年普威镇基层组织活动和公共服务运行维护项目由普威镇人民政府进行监管，辖区内六个村具体组织实施。各村申报的项目都经过广泛征询群众意见并经群众大会讨论通过进行申报。镇政府在上级资金下达后，按照各村人口、地域大小等基本情况以及项目需求进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。普威镇农村公共服务运行维护项目经费用于普威镇辖区内各村的环境卫生、村内道路、治安保卫、水利、文体及健身活动等七个方面的公共服务运行维护项目。基层组织活动经费用于日常办公经费。

2.项目应实现的具体绩效目标

3.普威镇农村公共服务运行维护项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标均是合理可行且民众所需求的。基层组织活动经费用于日常村委会办公费用支出，与资金计划相符。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

普威镇公共服务运行维护项目预算资金305000.00元，镇政府分别申报了省级财政补助资金245000.00元和市级财政补助资金60,000元，合计305000元。基层组织活动经费预算资金238050.00元，经财政局批复下达后，全部用于普威镇农村公共服务运行维护项目建设,，用于普威镇6个村日常办公等费用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。公共服务运行维护项目经费年初预算资金305000.00元。

2.资金到位。截止2019年12月，项目计划资金全部到位，公共服务运行维护项目经费共计305000.00元，基层组织活动经费到位资金238050.00元。

3.资金使用。截止2019年12月底，普威镇农村公共服务运行维护项目资金支出305000.00元，主要用于：普威镇农村公共服务运行维护项目，项目内容：普威镇辖区内各村的环境卫生、村内道路、治安保卫、水利、文体及健身活动等七个方面的公共服务运行维护项目，共计19个分项目的实施；基层组织活动经费238050.00元，主要用于我镇6个村日常办公运转经费。

（三）项目财务管理情况。

普威镇农村公共服务运行维护项目采取授权支付形式，由财政所，按各个分项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（二）项目监管情况。

项目资金由镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2019年12月31日，普威镇农村公共服务运行维护项目已经建设完毕。普威镇农村公共服务运行维护项目全年共投入资金305000.00元，用于辖区内各村的环境卫生、村内道路、治安保卫、水利、文体及健身活动等七个方面的公共服务运行维护项目，共计19个分项目的实施；普威基层组织活动经费238050.00元，用于村社区日常办公经费64582元，会议费3520元，各村制作展板、资料、广告宣传等费用89965元，环境整治经费28950元。用于各村干部培训费用15386.00元，党员培训活动经费16842，合计使用资金219245元，结余资金19255元，用于村级办公经费继续使用。

截止2019年12月，普威镇农村公共服务运行维护项目已全面完成并验收。

（二）项目效益情况。

普威镇公共服务运行维护项目实现了各村环境的“净化、绿化、美化、亮化”，丰富了村民的业余文化生活，保障了个村的治安稳定等，得到了群众的赞扬。基层组织活动经费，解决了村级办公所必要的办公用品、水电费、网络服务费、报刊征订费等维持村级组织的正常运转所必须的费用，提高了工作效率，更好的服务于基层工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

普威镇基层组织活动和公共服务运行维护项目改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，改善了农村环境卫生状况，改变了农村环境面貌，丰富了群众的业余文化生活。

（二）存在的问题。

基础设施建设类项目资金需求量大，农村公共服务运行维护项目资金较少，不能有效建设基础设施项目，资金合并使用限制条件太多。

（三）相关建议。

增加农村公共服务运行维护项目资金、基层组织活动经费的投入，规范各项资金合并使用的条件，出台相应政策，明确资金合并使用的条件及界限。